Číslo smlouvy objednatele: \_\_\_\_/2012/OI/LPO

Veřejná zakázka č.: 151/2012

# Požadavky na obsah smlouvy o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava** **Název, jméno, příjmení**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava sídlo, místo podnikání

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Srbou zastoupena/jednající

náměstkem primátora Tit., jméno, příjmení

IČ: 00845451 IČ: …

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: …

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: …

 okresní pobočka Ostrava …

Číslo účtu: 27-1649297309/0800 Číslo účtu: …

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ……… v ………., oddíl .…, vložka …

dále jen **objednatel**  dále jen **zhotovitel *(doplní uchazeč)***

**Obsah smlouvy**

### Úvodní ustanovení

* + 1. Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku.
		2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
		3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
		4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním díla, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
		5. Účelem uzavření této smlouvy je realizace projektu „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“ realizovaného za účasti EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj v souladu s operačním programem Podnikání a Inovace pro období 2007 – 2013 (dále také „OPPI“), program Prosperita Výzva IV (neveřejná podpora).

### Předmět smlouvy

* + 1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k vybavení dvou nově realizovaných budov (Multifunkční budova III, IV) ve Vědecko-technologickém parku Ostrava audiovizuální technikou (dále též jen „dílo“), a to v rozsahu dle následujících odstavců předmětu smlouvy a za podmínek v této smlouvě uvedených. Dílo bude realizováno v rozsahu dokumentace Vědecko – technologický park Ostrava, multifunkční budova III, IV, dílčí část AV technika, zpracované společností AV MEDIA a.s. v květnu 2011.
		2. V rámci plnění předmětu této smlouvy budou zhotovitelem realizovány požadované dodávky, demontáže a montáže i veškerého podružného doplňkového spotřebního materiálu a nářadí, případně použitých pomocných stavebních konstrukcí (lešení) i služeb (školení, servis).
		3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za něho poskytovateli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
		4. O předání a převzetí předmětu této smlouvy jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou veškeré doklady vztahující se k plnění předmětu této smlouvy, atesty použitých materiálů, protokoly o předepsaných zkouškách a další doklady, které prokazují jakost a úplnost dodaného plnění.
		5. Plnění předmětu této smlouvy poskytnuté zhotovitelem objednateli bude splňovat požadavky a podmínky této smlouvy; výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace k této veřejné zakázce poř.č. 151/2012; požadavky veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.
		6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### Provádění díla

* + 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost.
		2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
		3. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, a to na vlastní náklady.
		4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
		5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
		6. Zhotovitel bude realizovat dílo v koordinaci se zhotovitelem stavby „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“, v průběhu realizace samotné stavby. Dále bude spolupracovat se zhotovitelem na zhotovení realizační dokumentace zejména v části Technika AV – nároky na profese. Předávat podklady, požadavky a upřesňovat umístění AV techniky.
		7. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit potřeby stanovené touto smlouvou a pokyny objednatele. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze zařízení a materiály vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.
		8. Jakost dodávaných zařízení a materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí díla.
		9. Za objednatele je v technických záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy (technická specifikace, podpisy předávacích protokolů, podpisy akceptačních protokolů v případě instalace, apod.) oprávněna se zhotovitelem jednat Ing. Stanislav Javorek (tel. 599 443 597, email: sjavorek@ostrava.cz), odbor investiční Magistrátu města Ostravy.
		10. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.
		11. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude v příčinné souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinností objednatel dle této smlouvy, smluvní pokuty se proti zhotoviteli neuplatní.

### Vlastnictví

* + 1. Vlastníkem zhotoveného díla je objednatel.
		2. Vlastnické právo k zhotovovaným nebo dodaným věcem přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí plnění.
		3. V případě, že dojde v rámci plnění předmětu smlouvy k vytvoření autorského díla je zhotovitel povinen zajistit písemný souhlas autora s postoupením oprávnění k výkonu práva dílo užít v souladu s účelem této smlouvy ve prospěch objednatele.
		4. Zhotovitel objednateli garantuje, že v případě, že dojde v rámci plnění předmětu smlouvy k poskytnutí programových produktů (dále také počítačové programy nebo software), budou tyto poskytnuté produkty, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, autorskoprávně bez závad a objednatel se v této souvislosti stane oprávněným uživatelem jejich rozmnoženin a vlastníkem záznamových materiálů, na kterých jsou tyto rozmnoženiny umístěny.

### Místo plnění

* + 1. Místem plnění je místo stavby „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“, tj. dotčená oblast v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava.

### Doba plnění

* + 1. S ohledem na nezbytnou koordinaci plnění předmětu této smlouvy se zhotovitelem stavby „Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava“ budou práce na realizaci předmětu smlouvy realizovány ve spolupráci se zhotovitelem stavby a dle pokynů objednatele od 1. prosince 2012 a ukončeny nejpozději do 31. března 2014.
		2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle.

### Cena díla

* + 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH Kč

DPH Kč

**Cena celkem včetně DPH Kč**

* + 1. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy. Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek nutnou pro úplné splnění předmětu této smlouvy, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny uvedené v odstavci 1. tohoto článku.
		2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
		3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu této smlouvy.
		4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění této smlouvy.
		5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
		6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

### Platební podmínky

* + 1. Zálohy nejsou sjednány.
		2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
		3. Zhotovitel na plnění předmětu této smlouvy vystaví fakturu, a to každou ve 4 originálech, která musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
1. číslo a datum vystavení faktury,
2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (151/2012),
3. název projektu „OPPI – Prosperita, Multifunkční budova III a IV Vědecko-technologického parku Ostrava – AV technika“,
4. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
5. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
6. lhůtu splatnosti faktury,
7. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
8. IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
9. označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční),
	* 1. Soupis poskytnutých dodávek, prací a služeb bude vždy předán ke kontrole objednateli minimálně 5 pracovních dní před vystavením faktury. Každá položka soupisu musí být přesně a konkrétně specifikována a kvantifikována.
		2. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis poskytnutých dodávek, prací a služeb v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Faktury za samostatná zdanitelná dílčí plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně poskytnutých dodávek, prací a služeb do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Lhůta splatnosti těchto faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
		3. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku z celkové smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli.
		4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
		5. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D – 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
		6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentace svými subdodavateli.
		7. Zhotovitel je povinen archivovat zejména:
* originální vyhotovení této smlouvy, vč. jejich dodatků;
* originály účetních dokladů vystavených ve vztahu zhotovitel - objednatel a dalších dokladů ve vztahu zhotovitel - objednatel vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy;
* originály všech smluv uzavřených se svými subdodavateli;
* originály účetních dokladů, které byly vystaveny ve vztahu zhotovitel - subdodavatel a všech dalších dokladů vystavených ve vztahu zhotovitel - subdodavatel.

Všechny výše uvedené smlouvy a doklady je zhotovitel povinen archivovat po dobu 10 let od ukončení a předání díla, minimálně však do konce roku 2024. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

* + 1. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
		2. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší plnění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
		3. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
		4. Doručení faktur zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
		5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy.
		6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

### Předání díla

* + 1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.
		2. Objednatel převezme po dokončení dílo, případně jeho části, které bude nutno uvést do provozu.
		3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.
		4. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
1. označení díla,
2. označení objednatele a zhotovitele díla,
3. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně dodatků,
4. datum zahájení a datum dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
5. prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
6. datum a místo sepsání zápisu,
7. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
8. soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
	* 1. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla.
		2. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
		3. Součástí předání a převzetí bude zápis o provedení funkční zkoušky všech zařízení za účasti zhotovitele a objednatele, zápis proškolení obsluhy zařízení objednatele a návody v českém jazyce.

### Záruční podmínky a vady díla

* + 1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
		2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
		3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, tzn. na veškeré poskytnuté dodávky, práce a služby, záruku v délce …… měsíců. ***(doplní uchazeč – minimálně však 24 měsíců)***.
		4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
		5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
		6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
		7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
		8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné  délce jako v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

### Odpovědnost za škodu

* + 1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla a škoda vznikla jeho zaviněním.
		2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
		3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
		4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

### Sankční ujednání

* + 1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
		2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 *%* z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
		3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
		4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
		5. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
		6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
		7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

### Závěrečná ujednání

* + 1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. \_\_\_\_/RM1014/\_\_\_ ze dne \_\_.\_\_.2012.
		2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
		3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou případu uvedeného v čl. VII odst. 7) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
		4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
		5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
		6. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
		7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
		8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva ani převést své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
		9. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, a to v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
		10. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
		11. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
		12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
		13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
		14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
		15. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
		16. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Kalkulace nákladů.

**Za objednatele Za zhotovitele**

Datum: Datum:

Místo: Místo:

zmocněnec **Ing. et Ing. Jiří Srba Tit. Jméno Příjmení**

náměstek primátora funkce

Příloha č. 1 ke smlouvě č.: \_\_\_\_/2012/OI/LPO

# Kalkulace nákladů