Číslo smlouvy objednatele (mandanta): ……./2013/OERLPO

Veřejná zakázka: 6/2013

Požadavky na obsah smlouvy o dílo a smlouvy mandátní

# Smluvní strany

Statutární město Ostrava 		 Název

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		 sídlo

zastoupeno zmocněncem		 zastoupena/jednající

Ing. Dalibor Madej  		 Tit. Jméno Příjmení

náměstek primátora                                                            funkce

IČ: 	00845451	IČ:

DIČ: 	CZ00845451 (plátce DPH)	DIČ:                            (plátce/neplátce DPH)

Peněžní ústav: 	Česká spořitelna a.s.,	Peněžní ústav:

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 	20028-1649297309/0800	Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ………    v ………., oddíl .…, vložka …

dále jen objednatel (mandant)                                         dále jen zhotovitel (mandatář) (doplní uchazeč)

Obsah smlouvy

Část A

čl. I.

Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku. Smlouva mandátní je uzavřena podle § 566 a násl. tohoto zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Zhotovitel (mandatář) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

- Zhotovitel (mandatář) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele (mandatáře) k nahlédnutí.

- Zhotovitel (mandatář) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (mandantovi).

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Účelem uzavření této smlouvy je zajištění předpokladů pro realizaci projektu a výkon bezpečné práce při realizaci projektu.

Část B

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

čl. I.

Předmět

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele: (upraví sám uchazeč, ponechá pouze odrážky těch částí, pro které podává nabídku)

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“ nebo „dílo“) pro realizaci projektu “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01“. Podkladem pro vypracování Plánu BOZP je tendrová dokumentace zpracovaná společností: Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu v červnu 2012.

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“ nebo „dílo“) pro realizaci projektu “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“. Podkladem pro vypracování Plánu BOZP je tendrová dokumentace zpracovaná společností: Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu v červnu 2012.

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“ nebo „dílo“) pro realizaci projektu “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03“. Podkladem pro vypracování Plánu BOZP je tendrové dokumentace zpracovaná společností: Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu v červnu 2012.

- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“ nebo „dílo“) pro realizaci projektu “Zelená osa Vítkovic“. Podkladem pro vypracování Plánu BOZP je dokumentace pro výběr dodavatele „Zelená osa Vítkovic“ zpracovaná Ing. Zdeňkem Sendlerem v lednu 2012.

- Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval (přiměřeně povaze, rozsahu projektu, místním a provozním podmínkám místa plnění projektu) veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

- Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat:

  - přehled právních předpisů vztahujících se k projektu a informace o rizicích, která se mohou během realizace projektu vyskytnout,

  - z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví písemnou zprávu o možných rizicích, která se mohou během realizace projektu vyskytnout,

  - v případě potřeby provozní řád místa plnění projektu.

- Zhotovitel se zavazuje v průběhu výstavby aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele, kontrolních orgánů a zhotovitele projektu.

- Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven v 6 vyhotoveních. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

- Textová a výkresová část Plánu BOZP (včetně aktualizovaných částí) bude objednateli předána také v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím způsobem. Textová a tabulková část musí být objednateli poskytnuta ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2000 v podobě pro zápis (*.dwg) a v podobě pro čtení (*.pdf).

čl. II.

Doba plnění (upraví sám uchazeč, ponechá ty částí, pro které podává nabídku)

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Plán BOZP pro projekt “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01“ v požadovaném rozsahu bude zhotovitelem předán objednateli nejpozději do …. týdnů (doplní uchazeč, max. do 2 týdnů) ode dne kdy mu objednatel doručí písemné oznámení o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem projektu.

Plán BOZP pro projekt “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“ v požadovaném rozsahu bude zhotovitelem předán objednateli nejpozději do …. týdnů (doplní uchazeč, max. do 2 týdnů) ode dne kdy mu objednatel doručí písemné oznámení o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem projektu.

Plán BOZP pro projekt “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03“ v požadovaném rozsahu bude zhotovitelem předán objednateli nejpozději do …. týdnů (doplní uchazeč, max. do 2 týdnů) ode dne kdy mu objednatel doručí písemné oznámení o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem projektu.

Plán BOZP pro projekt “Zelená osa Vítkovic“ v požadovaném rozsahu bude zhotovitelem předán objednateli nejpozději do …. týdnů (doplní uchazeč, max. do 2 týdnů) ode dne kdy mu objednatel doručí písemné oznámení o uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem projektu.

- Aktualizovaný Plán BOZP pro projekt “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01“ v požadovaném rozsahu bude objednateli předán vždy nejpozději do … dnů (doplní uchazeč, max. do 5 dnů) od změny podmínek v místě plnění projektu.

Aktualizovaný Plán BOZP pro projekt “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“ v požadovaném rozsahu bude objednateli předán vždy nejpozději do … dnů (doplní uchazeč, max. do 5 dnů) od změny podmínek v místě plnění projektu.

Aktualizovaný Plán BOZP pro projekt “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03“ v požadovaném rozsahu bude objednateli předán vždy nejpozději do … dnů (doplní uchazeč, max. do 5 dnů) od změny podmínek v místě plnění projektu.

Aktualizovaný Plán BOZP pro projekt “Zelená osa Vítkovic“ v požadovaném rozsahu bude objednateli předán vždy nejpozději do … dnů (doplní uchazeč, max. do 5 dnů) od změny podmínek v místě plnění projektu.

čl. III.

Cena díla

- Cena za provedené práce uvedené v části B čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: (upraví sám uchazeč, ponechá ty částí, pro které podává nabídku)

Za Plán BOZP pro projekt “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01“:

Cena díla bez DPH…………………………………....Kč

DPH…………………………………………………....Kč

Cena díla vč. DPH……………………………………Kč

Za Plán BOZP pro projekt “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“:

Cena díla bez DPH…………………………………....Kč

DPH…………………………………………………....Kč

Cena díla vč. DPH……………………………………Kč

Za Plán BOZP pro projekt “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03“:

Cena díla bez DPH…………………………………....Kč

DPH…………………………………………………....Kč

Cena díla vč. DPH……………………………………Kč

Za Plán BOZP pro projekt “Zelená osa Vítkovic“:

Cena díla bez DPH…………………………………....Kč

DPH…………………………………………………....Kč

Cena díla vč. DPH……………………………………Kč

- Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

čl. IV.

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen písemně a bez zbytečného prodlení upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.

- Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou.

- V Plánu BOZP budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy, zhotovitele projektu a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

- Plán BOZP bude v průběhu zpracování (aktualizace) projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele projektu nebo jejich zástupci.

čl. V.

Předání díla a místo plnění

- Plán BOZP v požadovaném rozsahu bude objednateli předán osobně, a to na odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínu dle čl. II. této části smlouvy.

- Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

čl. VI.

Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce … měsíců (doplní uchazeč, min. 60 měsíců).

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

- Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude bezplatně odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. O předání a převzetí opraveného díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

Část C

Technický dozor investora a koordinátor BOZP

čl. I.

Předmět

- Mandatář se zavazuje jménem mandanta a na jeho účet, odborně a podle pokynů mandanta vykonávat technický dozor investora a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v místě plnění projektu: (upraví sám uchazeč, ponechá ty částí, pro které podává nabídku)

- v rámci projektu “Izolační zeleň města Ostravy – projekt 01“. Podkladem je tendrová dokumentace zpracovaná společností: Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu v červnu 2012.

- v rámci projektu “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“. Podkladem je tendrová dokumentace zpracovaná společností: Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu v červnu 2012.

- v rámci projektu “Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03“. Podkladem je tendrová dokumentace zpracovaná společností: Ing. Pavel Šimek – Florart, projekční a poradenská kancelář pro zahradní a krajinářskou tvorbu v červnu 2012.

- v rámci projektu “Zelená osa Vítkovic“. Podkladem je dokumentace pro výběr dodavatele „Zelená osa Vítkovic“ zpracovaná Ing. Zdeňkem Sendlerem v lednu 2012.

1.1 Technický dozor investora (TDI) bude mandatářem vykonáván v tomto rozsahu:

- podrobné seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, s příslušnými projektovými dokumentacemi, obsahem smluv a obsahem příslušných správních rozhodnutí,

- organizace a protokolární předání místa realizace díla zhotoviteli včetně zajištění předávacího protokolu,

- organizování kontrolních dnů se zhotovitelem a investorem projektu včetně vyhotovení a rozeslání zápisů, kontrola plnění úkolů (min. 1x týdně),

- výkon odborného technického dozoru při realizaci projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01, Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02, Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03, Zelená osa Vítkovic (upraví a doplní sám uchazeč, ponechá ty částí, pro které podává nabídku) na jednotlivých úsecích podle vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí při realizaci všech prací, kontrola dodržování podmínek platných veřejnoprávních (správních) rozhodnutí a vyjádření účastníků správních řízení po dobu realizace díla, zda jsou práce a dodávky zhotovitelů prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k provádění díla, dodržování závazných indikátorů projektu dle podmínek poskytovatele dotace, upozorňování zhotovitele (ve spolupráci s autorským dozorem) na zjištěné nedostatky včetně požadavků na sjednání nápravy,

- péče o systematické doplňování projektových dokumentací jednotlivých úseků, podle kterých se dílo realizuje, koordinace požadavků zhotovitele, případně autorského dozoru, a průběžná evidence dokumentace dokončených úseků včetně evidence případných odsouhlasených změn,

- koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli díla podle smluv o dílo,

- účast na projednávání všech dodatků a změn projektových dokumentací, které nezvyšují náklady na provedení prací v rámci projektu, neprodlužují lhůtu realizace a nezhoršují parametry projektu. Veškeré dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením mandantovi,

- kontrola technického stavu a kvality těch prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do realizačního deníku vč. dodání fotodokumentace

- sledování řádného, úplného a průběžného vedení realizačního deníku zhotovitelem v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách o dílo – mezi objednatelem a zhotovitelem díla. Kontrola a potvrzování správnosti v něm provedených zápisů, zapsání stanovisek technického dozoru vydaných jménem objednatele,

- spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovými dokumentacemi,

- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem díla při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- hlášení archeologických nálezů,

- sledování jakosti provádění realizace, materiálu a prováděných prací s realizační dokumentací,

- spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení díla živelními událostmi,

- o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla ihned informovat objednatele

- odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem realizace a finančními možnostmi objednatele a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách,

- kontrola zhotovitele díla při provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, vyžádání a kontrola dokladů od zhotovitele prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek včetně archivace všech protokolů, certifikátů, atestů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících, apod.

- prověření zhotovitelem předložených dat dodaného rostlinného materiálu a výrobků v souvislosti s realizační dokumentací,

- kontrola řádného uskladnění materiálů zhotovitelem, pořádku, čistoty a bezpečnosti (strojů a konstrukcí) na místě realizace díla,

- kontrola postupu prací podle časového plánu realizace díla a kontrola dodržování ustanovení smlouvy o dílo a upozornění zhotovitele i investora na nedodržení termínů, včetně předložení návrhu řešení a přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných faktur, jejich souladu s rozpočtem díla, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy o dílo, odsouhlasení fakturace zhotovitele dle podmínek Státního fondu Životního prostředí ČR (SFŽP) a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě investorovi. V případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění požadavků sjednání nápravy,

- kontrola správnosti a souladu mezi vyfakturovanými a provedenými pracemi za dané období, rozdělení fakturovaných nákladů projektu dle jejich uznatelnosti/neuznatelnosti v souladu s podmínkami poskytovatele dotace,

# kontrola věcného rozsahu víceprací a méněprací, zpracování odůvodnění víceprací a méně prací do změnových listů a zajištění projednání a odsouhlasení víceprací na SFŽP,

# vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s realizací projektu a evidence faktur odsouhlasených SFŽP,

# organizační zajištění kontrol souvisejících s Žádostí o dotaci (ŽoP) za účasti zástupců SFŽP, včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o odstranění vad a nedostatků, atd.),

- zajištění splnění požadavků SFŽP vyplývajících ze zápisu z kontroly dle odst. y)

- organizační zabezpečení povinností objednatele při vyzkoušení dokončených dodávek a účast na těchto zkouškách,

- zajištění průběžné fotodokumentace průběhu realizace díla, zvláště zakrývaných částí (alespoň 1x za 14 dni) : ve 2 vyhotoveních na nosiči CD resp. DVD,

- příprava a zpracování podkladů pro závěrečnou zprávu TDI,

- příprava a kontrola podkladů pro předání a převzetí jednotlivých dokončených úseků, kontrola správnosti a úplnosti všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí díla,

- provedení kontroly a převzetí dokumentace skutečného provedení díla,

- příprava podkladů pro předání a převzetí díla nebo jeho částí a účast na jednání o předání a převzetí díla nebo jeho částí včetně pořízení příslušného protokolu o předání a převzetí díla (Zápis o předání a převzetí P02), vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění,

- kontrola a zajištění odstraňování vad a nedodělků vyplývajících z přejímacích a eventuálně kolaudačních řízení v dohodnutých termínech včetně pořízení protokolů o odstranění vad a nedodělků,

- kontrola vyklizení místa realizace díla zhotovitelem,

- zpracování závěrečné zprávy TDI,

- spolupráce s ostatními smluvními partnery,

- v průběhu realizace díla zajištění podkladů v souladu s „Obecným pokynem pro předávání dokončených investičních akcí“ – Směrnice č.2/2007 pro evidenci majetku a jeho zatřídění – hmotného a nehmotného majetku do odpisových skupin podle zákona o dani z příjmu a Pokynu Ministerstva financí č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (předávací protokoly včetně příloh, zápisy o odevzdání a převzetí projektu, zaměření skutečného provedení projektu, atd.),

- kontrola úhrady místních a správních poplatků nutných k zabezpečení realizace díla,

- předání neinvestičního majetku mandantovi,

- podklady pro majetkoprávní vypořádání po ukončení díla,

- uplatňování a kontrola odstraňování (reklamací) vad zjištěných na díle v záruční době, a to po celou dobu trvání záruční lhůty na dílo,

- u rozhodnutí (vyjádření), které během realizace díla ztratily platnost, zajištění nebo obnovení rozhodnutí (vyjádření),

- účast při řešení sporů v souladu se smluvními podmínkami,

- kontrola plnění podmínek dotace SFŽP

- účast v místech realizace projektu nad rámec stanovených kontrolních dnů (min. 1x týdně), o čem bude vyhotoven zápis do realizačního deníku

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) bude mandatář vykonávat v tomto rozsahu:

- projednání a odsouhlasení plánu BOZP předloženého zhotovitelem projektu,

- oznámení oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce o zahájení prací na místě realizace díla min. osm dní předem v souladu s §15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,

- zajištění Plánu BOZP na místě realizace před zahájením prací,

- zabezpečení předání Plánu BOZP všem zhotovitelům díla,

- kontrola seznámení všech zhotovitelů s Plánem BOZP,

- koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na místě realizace díla současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- doporučení zhotoviteli díla technických řešení nebo organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci díla uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- oznámení mandantovi případů podle bodu k) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem díla neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

- poskytování odborné konzultace mandantovi, projektantovi, apod.

- sledování provádění prací na místě realizace díla se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování zhotovitele díla na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, včetně návrhu přiměřených opatření,

- kontrola zabezpečení obvodu místa realizace díla včetně vstupu a vjezdu na místo realizace díla s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- vedení databáze závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

- spolupráce s odpovědnými zástupci zhotovitele díla pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a příslušnými odborovými organizacemi,

- účast na kontrolních dnech (minimálně 1x týdně),

- sledování, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednávání přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,

- vede bezpečnostní deník, do kterého jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě realizace díla, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení všech pracovníků realizace díla s plánem BOZP, zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na místě realizace díla včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů, kontrola dodržování čistoty a pořádku na místě realizace díla,

- provádění zápisů o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na místě realizace díla, na něž prokazatelně upozorní zhotovitele, a dále zapisování údajů o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- navrhování termínů kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizování jejich konání,

- podávání měsíčních zpráv o své činnosti mandantovi a zpracování závěrečné zprávy pro mandanta.

- Mandant se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy mandatáři zaplatit.

- Mandatář se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení výstavby výše uvedeného projektu.

- V případě zjištění neplnění činnosti uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy bude mandatář upozorněn emailem zaslaným mandantem k nápravě nebo součinnosti. Pokud po zaslání druhého upozorňujícího emailu k stejné záležitosti nedojde do 2 dnů k nápravě nebo součinnosti, bude mandatář sankcionován dle čl. IV. části D této smlouvy.

- Mandatář se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení největšího prospěchu mandanta a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, harmonogramu a rozpočtu proojektu.

čl. II.

Doba plnění (upraví sám uchazeč, ponechá ty částí, pro které podává nabídku)

      - Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

      - Technický dozor investora i funkce koordinátora BOZP budou vykonávány od nabytí účinnosti této smlouvy po celou dobu realizace díla až do podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků dokončeného díla v rámci projektu „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01“.

Technický dozor investora i funkce koordinátora BOZP budou vykonávány od nabytí účinnosti této smlouvy po celou dobu realizace díla až do podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků dokončeného díla v rámci projektu „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“.

Technický dozor investora i funkce koordinátora BOZP budou vykonávány od nabytí účinnosti této smlouvy po celou dobu realizace díla až do podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků dokončeného díla v rámci projektu „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03“.

Technický dozor investora i funkce koordinátora BOZP budou vykonávány od nabytí účinnosti této smlouvy po celou dobu realizace díla až do podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků dokončeného díla v rámci projektu „Zelená osa Vítkovic“.

čl. III

Plná moc

- Mandant uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. I. odst. 1. této části smlouvy mandatáři plnou moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Mandatář plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IV.

Úplata

- Smluvní strany se dohodly, že úplata za provedené práce uvedené v čl. I. části C této smlouvy činí:

(upraví a doplní sám uchazeč, ponechá ty částí, pro které podává nabídku)

| Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01 | Úplata bez DPH v Kč | DPH | Úplata vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon technického dozoru investora |  |  |  |
| Výkon funkce koordinátora BOZP |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |

| Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02 | Úplata bez DPH v Kč | DPH | Úplata vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon technického dozoru investora |  |  |  |
| Výkon funkce koordinátora BOZP |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |

| Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03 | Úplata bez DPH v Kč | DPH | Úplata vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon technického dozoru investora |  |  |  |
| Výkon funkce koordinátora BOZP |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |

| Zelená osa Vítkovic | Úplata bez DPH v Kč | DPH | Úplata vč. DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon technického dozoru investora |  |  |  |
| Výkon funkce koordinátora BOZP |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |

Sazba DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

- V úplatě bez DPH jsou zahrnuty veškeré náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazku, vč. správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností uvedených v části C této smlouvy.

čl. V.

Povinnosti mandanta

- Mandant je povinen přizvat mandatáře ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s plněním předmětu této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se mandatář nezúčastní.

- Mandant se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne mandatáři pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandatáři ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

čl. VI.

Povinnosti mandatáře

- Mandatář je povinen předkládat mandantovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

- Mandatář je povinen uplatňovat práva mandanta ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

- Mandatář je povinen při výkonu oprávnění upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto vzniklou.

- Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou péčí.

- Mandatář je povinen se řídit pokyny mandanta a jednat v jeho zájmu.

- Mandatář je povinen bez odkladů oznámit mandantovi veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů mandanta.

- Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta jen, je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu mandanta, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat mandanta a vyžádat si dodatečný souhlas.

- Při plnění předmětu této smlouvy se mandatář zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny mandanta, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandanta jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat

- Mandatář bude mandantovi předkládat veškeré faktury dodavatelů stavebních či jiných prací do dvou pracovních dnů od doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci prostřednictvím odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. I.

Cenová ujednání

- Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí: (doplní uchazeč pouze v těch částech, pro které podává nabídku)

| Vypracování plánů BOZP, výkon TDI a koordinátora BOZP pro projekt: | Cena celkem bez DPH (Kč) | DPH (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01 |  |  |  |
| Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02 |  |  |  |
| Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03 |  |  |  |
| Zelená osa Vítkovic |  |  |  |

- Ceny a úplaty bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

- Součástí sjednaných cen a úplat jsou veškeré práce, dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a mandátní činnosti.

- Ceny a úplaty obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

- V případě změny sazby DPH bude tato účtována vždy dle platných předpisů.

- Zhotovitel (mandatář) odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

čl. II.

Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění pozdějších předpisů.

- V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Za dílčí plnění odsouhlasené objednatelem (mandantem) se považuje samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 14. tohoto článku této části smlouvy.

- Na každé splněné dílčí plnění vystaví zhotovitel (mandatář) fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad musí obsahovat i tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení textem „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01“, „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“, „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03“, „Zelená osa Vítkovic“ včetně uvedení registračního čísla projektu, (vybere uchazeč pouze ty části, pro které podává nabídku)

- obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele (mandatáře),

- název, sídlo IČ a DIČ objednatele (mandanta), označení útvaru objednatele (mandanta), který akci likviduje (odbor ekonomického rozvoje),

- číslo a datum vystavení faktury,

- uvede označení ORG: pro projekt „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01“ 55000000, pro projekt „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02“ 56000000, pro projekt „Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03“ 57000000, pro projekt „Zelená osa Vítkovic“ 65000000 (vybere uchazeč pouze ty části, pro které podává nabídku)

- lhůtu splatnosti faktury,

- soupis skutečně provedených prací,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno – dle této smlouvy,

- kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (mandantem),

- vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

- Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli (mandantovi). Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

- Doručení faktury zhotovitel (mandatář) provede osobně proti podpisu zmocněné osoby objednatele (mandanta) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

- Objednatel (mandant) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po jejím zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

- Nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude vyúčtována cena nebo DPH v nesprávné výši nebo zhotovitel (mandatář) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (mandant) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (mandatář) provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel (mandant) vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (mandantovi).

- Zhotovitel (mandatář) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státnímu fondu životního prostředí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

- Zhotovitel (mandatář) je povinen zajistit ve všech subdodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností (nařízení Komise ES č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.).

- Zhotovitel (mandatář) je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2025.

- Objednatel (mandant) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (mandatář) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (mandanta) provedení kontroly umožnit.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (mandatářem) v záhlaví této smlouvy bez ohledu na číslo účtu uvedené ve faktuře, přičemž plnění bude bez výjimky považováno za plnění předmětu této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: (upraví a doplní sám uchazeč, ponechá ty částí, pro které podává nabídku)

v části B této smlouvy:

  - po předání Plánu BOZP k projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 50% z ceny plnění vztahující se k tomuto projektu dle části B čl. III. odst. 1 této smlouvy, ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů. (doplní uchazeč) Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. II. odst. 2 této smlouvy.

po předání Plánu BOZP k projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 50% z ceny plnění vztahující se k tomuto projektu dle části B čl. III. odst. 1 této smlouvy, ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů (doplní uchazeč). Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. II. odst. 2 této smlouvy.

po předání Plánu BOZP k projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 50% z ceny plnění vztahující se k tomuto projektu dle části B čl. III. odst. 1 této smlouvy, ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč). Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. II. odst. 2 této smlouvy.

po předání Plánu BOZP k projektu Zelená osa Vítkovic vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 50% z ceny plnění vztahující se k tomuto projektu dle části B čl. III. odst. 1 této smlouvy, ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč). Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. II. odst. 2 této smlouvy

  - po ukončení realizace projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01 vystaví za aktualizované plány BOZP zhotovitel fakturu na zbývající částku odpovídající 50% z ceny plnění vztahující se k tomuto projektu dle části B čl. III. odst. 1 této smlouvy, ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů. (doplní uchazeč) Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. II. odst. 2 této smlouvy.

po ukončení realizace projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02 vystaví za aktualizované plány BOZP zhotovitel fakturu na zbývající částku odpovídající 50% z ceny plnění vztahující se k tomuto projektu dle části B čl. III. odst. 1 této smlouvy, ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů (doplní uchazeč). Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. II. odst. 2 této smlouvy.

po ukončení realizace projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03 vystaví za aktualizované plány BOZP zhotovitel fakturu na částku odpovídající 50% z ceny plnění vztahující se k tomuto projektu dle části B čl. III. odst. 1 této smlouvy, ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč). Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. II. odst. 2 této smlouvy.

po ukončení realizace projektu Zelená osa Vítkovic vystaví za aktualizované plány BOZP zhotovitel fakturu na zbývající částku odpovídající 50% z ceny plnění vztahující se k tomuto projektu dle části B čl. III. odst. 1 této smlouvy, ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč). Lhůta splatnosti této faktury neskončí dříve než 30 dnů po termínu uvedeném v části B čl. II. odst. 2 této smlouvy.

v části C této smlouvy:

  - za vykonané činnosti související s technickým dozorem a funkcí koordinátora BOZP dle části C čl. I odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy vystaví mandatář po zrealizování 50 % projektu jako celku projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01 fakturu na částku ve výši 50 % z úplaty vztahující se k tomuto projektu uvedené v části C článku IV. odst. 1 této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč)

za vykonané činnosti související s technickým dozorem a funkcí koordinátora BOZP dle části C čl. I odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy vystaví mandatář po zrealizování 50 % projektu jako celku projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02 fakturu na částku ve výši 50 % z úplaty vztahující se k tomuto projektu uvedené v části C článku IV. odst.1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč)

za vykonané činnosti související s technickým dozorem a funkcí koordinátora BOZP dle části C čl. I odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy vystaví mandatář po zrealizování  50 % projektu jako celku projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03 fakturu na částku ve výši 50 % z úplaty vztahující se k tomuto projektu uvedené v části C článku IV. odst. 1 této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč)

za vykonané činnosti související s technickým dozorem a funkcí koordinátora BOZP dle části C čl. I odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy vystaví mandatář po zrealizování 50 % projektu jako celku projektu Zelená osa Vítkovic fakturu na částku ve výši 50 % z úplaty vztahující se k tomuto projektu v části C článku IV. odst. 1 této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč)

  - za vykonané činnosti související s technickým dozorem a funkcí koordinátora BOZP dle části C čl. I odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy projektu jako celku projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01 po odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacích řízení a splnění všech činností uvedených čl. I. odst. 1.1 a 1.2 části C této smlouvy, vystaví mandatář fakturu na částku ve výši součtu 20 % z úplaty za výkon technického dozoru investora a 50% z úplaty za výkon koordinátora BOZP vztahující se k tomuto projektu uvedených v části C článku IV. odst. 1 této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč)

za vykonané činnosti související s technickým dozorem a funkcí koordinátora BOZP dle části C čl. I odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy projektu jako celku projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02 po odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacích řízení a splnění všech činností uvedených čl. I. odst. 1.1 a 1.2 části C této smlouvy, vystaví mandatář fakturu na částku ve výši součtu 20 % z úplaty za výkon technického dozoru investora a 50% z úplaty za výkon koordinátora BOZP vztahující se k tomuto projektu uvedených v části C článku IV. odst. 1 této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč)

za vykonané činnosti související s technickým dozorem a funkcí koordinátora BOZP dle části C čl. I odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy projektu jako celku projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03 po odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacích řízení a splnění všech činností uvedených čl. I. odst. 1.1 a 1.2 části C této smlouvy, vystaví mandatář fakturu na částku ve výši součtu 20 % z úplaty za výkon technického dozoru investora a 50% z úplaty za výkon koordinátora BOZP vztahující se k tomuto projektu uvedených v části C článku IV. odst. 1 této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč)

za vykonané činnosti související s technickým dozorem a funkcí koordinátora BOZP dle části C čl. I odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy projektu jako celku projektu Zelená osa Vítkovic po odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacích řízení a splnění všech činností uvedených čl. I. odst. 1.1 a 1.2 části C této smlouvy, vystaví mandatář fakturu na částku ve výši součtu 20 % z úplaty za výkon technického dozoru investora a 50% z úplaty za výkon koordinátora BOZP vztahující se k tomuto projektu uvedených v části C článku IV. odst. 1 této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů, (doplní uchazeč)

  - vystavení závěrečné faktury za vykonané činnosti související s technickým dozorem dle části C čl. I odst. 1.1 této smlouvy projektu jako celku projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01ve výši zbývajících 30 % z úplaty vztahující se k tomuto projektu uvedené v části C článku IV. odst. 1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů je podmíněno doložením souhlasného stanoviska SFŽP k fakturaci zhotovitele – příslušnou závěrečnou ŽoP. (doplní uchazeč)

vystavení závěrečné faktury za vykonané činnosti související s technickým dozorem dle části C čl. I odst. 1.1 této smlouvy projektu jako celku projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02 ve výši zbývajících 30 % z úplaty vztahující se k tomuto projektu uvedené v části C článku IV. odst. 1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů je podmíněno doložením souhlasného stanoviska SFŽP k fakturaci zhotovitele – příslušnou závěrečnou ŽoP. (doplní uchazeč)

vystavení závěrečné faktury za vykonané činnosti související s technickým dozorem dle části C čl. I odst. 1.1 této smlouvy projektu jako celku projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03 ve výši zbývajících 30 % z úplaty vztahující se k tomuto projektu uvedené v části C článku IV. odst. 1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů je podmíněno doložením souhlasného stanoviska SFŽP k fakturaci zhotovitele – příslušnou závěrečnou ŽoP. (doplní uchazeč)

vystavení závěrečné faktury za vykonané činnosti související s technickým dozorem dle části C čl. I odst. 1.1 této smlouvy projektu jako celku projektu Zelená osa Vítkovic  ve výši zbývajících 30 % z úplaty vztahující se k tomuto projektu uvedené v části C článku IV. odst. 1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů je podmíněno doložením souhlasného stanoviska SFŽP k fakturaci zhotovitele – příslušnou závěrečnou ŽoP. (doplní uchazeč)

čl. III

Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese mandatář v plném rozsahu.

- Mandatář uhradí mandantovi v plném rozsahu škodu, která vznikla v důsledku vadného plnění povinností mandatáře.

- Za škodu se považuje i újma, která mandantovi vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností mandatáře.

čl. IV.

Sankční ujednání

- V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele (mandatáře) je zhotovitel (mandatář) povinen zaplatit objednateli (mandantovi) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkového plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení dle jednotlivých částí této smlouvy.

- Za nesplnění závazku z této smlouvy je zhotovitel (mandatář) povinen zaplatit objednateli (mandantovi):

- v případě, že mandatář nesplněním povinností vyplývajících z čl. I. odst. 1.1 a 1.2 části C smlouvy způsobí prodloužení doby realizace výsadby, zaplatí mandantovi smluvní pokutu ve výši 1% z celkového plnění bez DPH pro daný projekt dle části D čl. I., odst. 1 za každý i započatý den prodlení (prodloužení realizace výsadby),

- za nezpůsobilé výdaje vzniklé pochybením na straně zhotovitele (mandatáře), mandatář uhradí částku odpovídající výši nezpůsobilých výdajů,

- za změny v realizaci projektu, jež nebyly předem schváleny objednatelem (mandantem), smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkového plnění bez DPH pro daný projekt dle části D čl. I., odst. 1 za každý zjištěný případ,

- za každý zjištěný případ chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů k fakturaci zhotoveného díla smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,

- za každý zjištěný případ chybějícího nebo chybného rozdělení fakturovaných nákladů zhotovitele díla projektu dle jejich způsobilosti smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,

- za každý případ odsouhlasení víceprací/méněprací projektu bez projednání a odsouhlasení objednatelem (mandantem) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč,

- za každou zjištěnou chybu v dokumentech, které je mandatář povinen doložit (zprávy, protokoly o předání a převzetí díla, změnové listy, neúplné či nedostatečné fotodokumentace především zakrytých částí, atd.), smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

- V případě, že mandatář neplní úkoly stanovené v čl. I. části C smlouvy ani po druhé písemné výzvě, zaplatí mandantovi smluvní pokutu ve výši 1 000,- za každý zjištěný případ.

- V případě, že mandatář neplní povinnost kontroly v jednotlivých místech realizace min.1x týdne mimo kontrolní dny, příp. neprovede zápis do realizačního deníku o této kontrole, zaplatí mandantovi smluvní pokutu 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

- V případě, že objednatelem (mandantem) nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel (mandant) povinen zaplatit zhotoviteli (mandatáři) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

- Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty je objednatel (mandant) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (mandatáře).

čl. V.

Závěrečná ujednání

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.: ___/RM1014/__ ze dne __.__.2013, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Izolační zeleň (projekty) – TDI + BOZP“, poř. č. 6/2013.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.

- Mandant může smlouvu nebo její část vypovědět kdykoliv. Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní mandatář dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit mandanta na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (mandatář) povinen ihned předat objednateli (mandantovi) nedokončené dílo, vč. věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (mandant) je povinen uhradit zhotoviteli (mandatáři) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (mandatář) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel (mandatář) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel (mandatář) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (mandanta) všech jednání týkajících se předmětu smlouvy.

- Zhotovitel (mandatář) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (mandanta) postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Zodpovědnou osobou ve věcech technických pro účely této smlouvy je ze strany objednatele (mandanta) ustanoven zaměstnanec města zařazený do odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy – Ing. Magda Vrbová. Ph.D. (tel. 599 442 202), popř. jiný zaměstnanec města určený vedoucím odboru ekonomického rozvoje.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.

Za objednatele (mandanta)	Za zhotovitele (mandatáře)

Datum: 		Datum:

Místo:   Ostrava                                                                Místo:    __________________________________

zmocněnec Ing. Dalibor Madej	Tit. Jméno Příjmení

náměstek primátora                                                        	funkce (doplní uchazeč)

Příloha č. 1 ke smlouvě č.: ……../2013/OER/LPO

Počet stran: 1

PLNÁ MOC ke smlouvě č. : ........./2013/OER/LPO

na výkon technického dozoru investora a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci projektu Izolační zeleň města Ostrava – projekt 01, Izolační zeleň města Ostrava – projekt 02, Izolační zeleň města Ostrava – projekt 03, Zelená osa Vítkovic (upraví a doplní sám uchazeč, ponechá ty částí, pro které podává nabídku)

Mandant:  	 Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČ: 00845451

zastoupeno: Ing. Daliborem Madejem, náměstkem primátora

Mandatář:      …………………. (doplní uchazeč)

sídlo: ………………………

zastoupen: ………………….

IČ: …………………………

- Mandatář bude jménem a na účet mandanta:

- zastupovat mandanta při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za mandanta písemnosti,

- v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

- Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do úplného dokončení realizace výše uvedeného projektu.

V Ostravě dne:

|  |  | za mandanta |
| --- | --- | --- |
|  |  | zmocněnec Ing. Dalibor Madej |
|  |  | náměstek primátora |

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V ……… dne:

|  |  | za mandatáře |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tit. Jméno Příjmení |
|  |  | funkce (doplní uchazeč) |