Číslo smlouvy objednatele:

Veřejná zakázka číslo: ………………..

# Smlouva mandátní

# k projektu:

# „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1.etapa, část B“

předloženého ke spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Uzavřená podle ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava 		.......................................

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava		.......................................

Náměstkem primátora		zastoupena ....................

Ing. Daliborem Madejem		.......................................

IČ: 	00845451	IČ:	............................

DIČ: 	CZ00845451 (plátce DPH)	DIČ:	CZ ......................

Peněžní ústav: 	Česká spořitelna a.s.,	Peněžní ústav:	............................

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 	19-1649297309/0800	Číslo účtu: 	.............................

dále též mandant ( objednatel)

Obsah smlouvy

čl. I.

# Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly podle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit obchodním zákoníkem. Smlouva o dílo je uzavřena podle § 536 a násl. tohoto zákoníku. Smlouva mandátní je uzavřena podle § 566 a násl. tohoto zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Mandatář prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

- Mandatář se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky stanovené v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce. Mandatář je povinen předložit zástupci mandanta na požádání k nahlédnutí doklady prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této podmínky může být důvodem pro uplatnění sankcí dle čl. X. této smlouvy a důvodem odstoupení od smlouvy ze strany mandanta dle čl. XI.této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

# Předmět smlouvy

- Mandatář se zavazuje jménem mandanta a na jeho účet, odborně a podle pokynů mandanta a v rozsahu této smlouvy vykonávat inženýrskou činnost - odborný technický dozor investora (TDI) po dobu realizace  a dokončovací a rozvojové péče projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1.etapa, část B“ , která bude realizována v rozsahu projektové dokumentace  pro provedení díla zpracované v Brně společností Ekologická dílna Brno, autor Doc. Ing. Petr Kučera, PhD. a Ing. Irena Kučerová, pod názvem „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část B.“

1. 1. Inženýrská činnost – TDI bude vykonávána v době realizace projektu tj. po dobu ode dne zahájení výsadby do doby podpisu předávacího protokolu a předání díla do dokončovací a rozvojové péče v tomto rozsahu:

- podrobné seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, s příslušnými projektovými dokumentacemi, obsahem smluv a obsahem příslušných správních rozhodnutí,

- organizace a protokolární předání místa realizace díla zhotoviteli včetně zajištění předávacího protokolu,

- organizování kontrolních dnů se zhotovitelem a investorem stavby včetně vyhotovení a rozeslání zápisů, kontrola plnění úkolů ( min. 1x týdně),

- kontrola na místech realizace nad rámec stanovených řádných kontrolních dní (min. 1x týdně),

- výkon odborného technického dozoru při realizaci projektu “ Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava- 1.etapa, část B“ na jednotlivých úsecích podle vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí při realizaci všech prací, kontrola dodržování podmínek platných veřejnoprávních (správních) rozhodnutí a vyjádření účastníků správních řízení po dobu realizace díla, zda jsou práce a dodávky zhotovitelů prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k provádění díla, dodržování závazných indikátorů projektu dle podmínek poskytovatele dotace, upozorňování zhotovitele (ve spolupráci s autorským dozorem) na zjištěné nedostatky včetně požadavků na sjednání nápravy,

- péče o systematické doplňování projektových dokumentací jednotlivých úseků, podle kterých se dílo realizuje, koordinace požadavků zhotovitele, případně autorského dozoru, a průběžná evidence dokumentace dokončených úseků včetně evidence případných odsouhlasených změn,

- koordinace prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli díla podle smluv o dílo,

- účast na projednávání všech dodatků a změn projektových dokumentací, které nezvyšují náklady na provedení prací v rámci projektu, neprodlužují lhůtu realizace a nezhoršují parametry projektu. Veškeré dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením mandantovi,

- kontrola technického stavu a kvality těch prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do realizačního deníku,

- sledování řádného, úplného a průběžného vedení realizačního deníku zhotovitelem v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách o dílo – mezi objednatelem a zhotovitelem díla. Kontrola a potvrzování správnosti v něm provedených zápisů, zapsání stanovisek technického dozoru vydaných jménem objednatele,

- spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovými dokumentacemi,

- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem díla při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,

- hlášení archeologických nálezů,

- sledování jakosti provádění realizace, materiálu a prováděných prací s realizační dokumentací,

- spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení díla živelními událostmi,

- o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci díla ihned informovat objednatele

- odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem realizace a finančními možnostmi objednatele a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách,

- kontrola zhotovitele díla při provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, vyžádání a kontrola dokladů od zhotovitele prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek včetně archivace všech protokolů, certifikátů, atestů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících, apod.

- prověření zhotovitelem předložených dat dodaného rostlinného materiálu a výrobků v souvislosti s realizační dokumentací,

- kontrola řádného uskladnění materiálů zhotovitelem, pořádku, čistoty a bezpečnosti (strojů a konstrukcí) na místě realizace díla,

- kontrola postupu prací podle časového plánu realizace díla a kontrola dodržování ustanovení smlouvy o dílo a upozornění zhotovitele i investora na nedodržení termínů, včetně předložení návrhu řešení a přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných faktur, jejich souladu s rozpočtem díla, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy o dílo, odsouhlasení fakturace zhotovitele dle podmínek Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR) a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě investorovi. V případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění požadavků sjednání nápravy,

- kontrola správnosti a souladu mezi vyfakturovanými a provedenými pracemi za dané období, rozdělení fakturovaných nákladů projektu dle jejich uznatelnosti/neuznatelnosti v souladu s podmínkami poskytovatele dotace,

# kontrola věcného rozsahu víceprací a méněprací, zpracování odůvodnění víceprací a méně prací do změnových listů a zajištění projednání a odsouhlasení víceprací na SFŽP,

# vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s realizací projektu a evidence faktur odsouhlasených SFŽP,

# organizační zajištění kontrol souvisejících se žádostí o platbu (ŽoP) za účasti zástupců SFŽP, včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o odstranění vad a nedostatků, atd.),

- zajištění splnění požadavků SFŽP vyplývajících ze zápisu z kontroly dle odst. y)

- organizační zabezpečení povinností objednatele při vyzkoušení dokončených dodávek a účast na těchto zkouškách,

- zajištění průběžné fotodokumentace průběhu realizace díla, zvláště zakrývaných částí (odevzdaných objednateli alespoň 1x za 14 dni) : ve 2 vyhotoveních na nosiči CD resp. DVD,

- příprava a zpracování podkladů pro závěrečnou zprávu TDI,

- příprava a kontrola podkladů pro předání a převzetí jednotlivých dokončených úseků, kontrola správnosti a úplnosti všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí díla,

- provedení kontroly a převzetí dokumentace skutečného provedení díla,

- příprava podkladů pro předání a převzetí díla nebo jeho částí a účast na jednání o předání a převzetí díla nebo jeho částí včetně pořízení příslušného protokolu o předání a převzetí díla (Zápis o předání a převzetí P02), vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění,

- kontrola a zajištění odstraňování vad a nedodělků vyplývajících z přejímacích a eventuálně kolaudačních řízení v dohodnutých termínech včetně pořízení protokolů o odstranění vad a nedodělků,

- kontrola vyklizení místa realizace díla zhotovitelem,

- zpracování závěrečné zprávy TDI,

- spolupráce s ostatními smluvními partnery,

- v průběhu realizace díla zajištění podkladů v souladu s „Obecným pokynem pro předávání dokončených investičních akcí“ – Směrnice č.2/2007 pro evidenci majetku a jeho zatřídění – hmotného a nehmotného majetku do odpisových skupin podle zákona o dani z příjmu a Pokynu Ministerstva financí č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (předávací protokoly včetně příloh, zápisy o odevzdání a převzetí stavby, zaměření skutečného provedení stavby, atd.),

- kontrola úhrady místních a správních poplatků nutných k zabezpečení realizace díla,

- předání neinvestičního majetku mandantovi,

- podklady pro majetkoprávní vypořádání po ukončení díla,

- uplatňování a kontrola odstraňování (reklamací) vad zjištěných na díle v záruční době, a to po celou dobu trvání záruční lhůty na dílo,

- u rozhodnutí (vyjádření), které během realizace díla ztratily platnost, zajištění nebo obnovení rozhodnutí (vyjádření),

- účast při řešení sporů v souladu se smluvními podmínkami,

- kontrola plnění podmínek dotace SFŽP

1.2. Inženýrská činnost – TDI bude vykonávána v období dokončovací a rozvojové péče ( tj. po dobu 24 měsíců od dokončení výsadby) v tomto rozsahu:

a) 	organizování kontrolních dnů se zhotovitelem a investorem stavby včetně zajištění zápisů ( min. 4x ročně),

b)	kontrola postupu prací podle časového plánu týkajícího se dokončovací a rozvojové péče, dodržování ustanovení smlouvy o dílo a upozornění zhotovitele i investora na nedodržení termínů, včetně předložení návrhu řešení a přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

c)	kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných faktur, jejich souladu s rozpočtem stavby, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy o dílo, odsouhlasení fakturace zhotovitele dle podmínek SFŽP ČR a předkládání odsouhlasených faktur k úhradě investorovi. V případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění požadavků sjednání nápravy,

d)	kontrola správnosti a souladu mezi vyfakturovanými a provedenými pracemi za dané období vč. zpracování rozdělení nákladů dle jejich uznatelnosti,

# e)	    kontrola věcného rozsahu víceprací a méněprací, zpracování odůvodnění víceprací a méněprací  do změnových listů a zajištění projednání a odsouhlasení víceprací na SFŽP,

# f)	  	vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech v období dokončovací a rozvojové péče  a evidence faktur odsouhlasených SFŽP,

# g)	    organizační zajištění kontrol souvisejících s administrací projektu za účasti zástupců SFŽP, včetně vyhotovení       příslušných protokolů (zápis o odstranění vad a nedostatků, atd.),

h)      zajištění splnění požadavků SFŽP vyplývajících ze zápisu z kontroly dle odst. g)

i)	zajištění průběžné fotodokumentace průběhu realizace díla (min. 4x ročně) : ve 2 vyhotoveních na nosiči CD resp. DVD

j)	uplatňování a kontrola odstraňování (reklamací) vad a škod zjištěných na díle v záruční době, a to po celou dobu trvání záruční lhůty na dílo,

k)      kontrola plnění podmínek dotace SFŽP,

l)       povinnost o všech závažných okolnostech vzniklých během období dokončovací a rozvojové péče

ihned informovat mandanta,

čl. III.

# Cena

- Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené práce uvedené v čl. II. této smlouvy činí:

(doplní uchazeč)

|  | Cena bez DPH v Kč |
| --- | --- |
| Inženýrská činnost – TDI v době realizace |  |
| Inženýrská činnost – TDI v době dokončovací a rozvojové péče |  |
| CENA CELKEM bez DPH v Kč |  |

- K ceně bez DPH bude účtována sazba DPH dle platných právních předpisů. Mandatář odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy

- V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a další náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazku včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení všech činností.

- Veškeré ceny a úplaty bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

- Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

čl. IV.

Doba plnění

- Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od nabytí účinnosti této smlouvy po celou dobu realizace díla až do ukončení dokončovací a rozvojové péče, která bude probíhat po dobu 24 měsíců od po podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků  dokončeného  díla v rámci projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1.etapa, část B“.

čl. V.

Místo plnění

# Místem realizace díla jsou pozemky lokalizovány ve statutárním městě Ostrava, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci, uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy (dále jen „místo realizace“).

čl. VI.

Plná moc

- Mandant mandatáře zmocňuje, aby v záležitostech, jichž se předmět smlouvy týká (čl. II.) mandanta zastupoval a jednal jeho jménem, a mandatář toto zmocnění přejímá.

# čl. VII.

# Práva a povinnosti mandanta a mandatáře

- Mandant je povinen přizvat mandatáře ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se mandatář nezúčastní.

- Mandant se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne mandatáři pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandatáři ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

- Mandant se zúčastní předání místa realizace zhotovitelům, přejímacích řízení díla, kontrolních dnů a popř. kolaudačních řízení s právem rozhodovacím.

- Mandatář je povinen předkládat mandantovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

- Mandatář je povinen uplatňovat práva mandanta ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

- Mandatář je povinen při výkonu oprávnění upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou.

- Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandanta jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

- Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou péčí.

- Mandatář je povinen se řídit pokyny mandanta a jednat v jeho zájmu.

- Mandatář je povinen bez odkladů oznámit mandantovi veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů mandanta, a sdělit mu veškeré informace, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

- Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta jen je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu mandanta, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat mandanta a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, mandatář se od pokynů nesmí odchýlit.

- Při plnění předmětu této smlouvy se mandatář zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny mandanta, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Mandatář bude mandantovi předkládat veškeré faktury dodavatelů prací do tří pracovních dnů od doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci prostřednictvím odboru ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy

- Mandatář se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení výstavby výše uvedených staveb.

- Mandatář se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení největšího prospěchu mandanta a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, harmonogramu a rozpočtu díla.

čl. VIII.

# Odpovědnost za škodu

- Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese mandatář v plném rozsahu.

- Mandatář uhradí mandantovi v plném rozsahu škodu, která vznikla v důsledku vadného plnění povinností mandatáře.

- Za škodu se považuje i újma, která mandantovi vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností mandatáře

čl.IX.

# Platební podmínky

- Zálohy nejsou sjednány.

- Dílčí plnění ujednáno.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „o DPH“), ve znění pozdějších předpisů.

- V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/204 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem (mandantem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v bodě 15. tohoto článku smlouvy.

- Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví zhotovitel (mandatář) fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení textem Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část B.“   včetně uvedení registračního čísla projektu,

- obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele (mandatáře),

- název, sídlo IČ a DIČ objednatele (mandanta), označení útvaru objednatele (mandanta), který akci likviduje (odbor ekonomického rozvoje),

- číslo a datum vystavení faktury,

- uvede označení ORG: 60000000

- lhůtu splatnosti faktury,

- soupis skutečně provedených prací,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, – dle smlouvy o dílo,

- kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (mandantem),

- vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

- Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli (mandantovi). Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

- Doručení faktury zhotovitel (mandatář) provede osobně proti podpisu zmocněné osoby objednatele (mandanta) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.

- Objednatel (mandant) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po jejím zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

- Nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude vyúčtována cena nebo DPH v nesprávné výši nebo zhotovitel (mandatář) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (mandant) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (mandatář) provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel (mandant) vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (mandantovi).

- Zhotovitel (mandatář) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státnímu fondu životního prostředí ČR, Auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

- Zhotovitel (mandatář) je povinen zajistit ve všech subdodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností (nařízení Komise ES č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.).

- Zhotovitel (mandatář) je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2025.

- Objednatel (mandant) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (mandatář) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (mandanta) provedení kontroly umožnit.

- Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (mandatářem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude bez výjimky považováno za plnění předmětu této smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: (doplní uchazeč)

  - za vykonanou inženýrskou činnost dle čl. II. odst.1.1 této smlouvy vystaví mandatář po 50 % prostavěnosti stavby jako celku projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava- 1.etapa, část B“ fakturu na částku ve výši 50 % z ceny uvedené v článku III. odst.1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů,

  - za vykonanou inženýrskou činnost dle čl. II. odst.1.1 této smlouvy stavby jako celku projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava- 1.etapa, část B“  po odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacích řízení a splnění všech činností uvedených čl. II. odst.1.1 této smlouvy, vystaví mandatář fakturu na částku ve výši 20 % z ceny uvedené v článku III. odst.1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů.

  - vystavení  závěrečné faktury za vykonanou inženýrskou činnost dle čl. II. odst.1.1 této smlouvy stavby jako celku projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava- 1.etapa, část B“  ve výši zbývajících 30 % z ceny uvedené v článku III. odst.1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů je podmíněno doložením souhlasného stanoviska SFŽP k fakturaci zhotovitele – příslušným ŽoP.

  - za vykonanou inženýrskou činnost dle čl. II. odst.1.2 této smlouvy stavby jako celku projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava- 1.etapa, část B“  po uplynutí 1.roku dokončovací a rozvojové péče  vystaví mandatář fakturu na částku ve výši 50 % z ceny uvedené v článku III. odst.1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů.

  - za vykonanou inženýrskou činnost dle čl. II. odst.1.2 této smlouvy stavby jako celku projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava- 1.etapa, část B“  po uplynutí 2.roku dokončovací a rozvojové péče  vystaví mandatář fakturu na částku ve výši 20 % z ceny uvedené v článku III. odst.1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů.

  - Vystavení závěrečné faktury za vykonanou inženýrskou činnost dle čl. II. odst.1.2 této smlouvy stavby jako celku projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava- 1.etapa, část B“  ve výši zbývajících  30 % z ceny uvedené v článku III. odst.1. této smlouvy ve výši: …………,- Kč bez DPH + DPH dle platných právních předpisů je podmíněno doložením souhlasného stanoviska SFŽP k závěrečnému vyhodnocení akce.

čl. X.

# Sankční ujednání

- Za nesplnění závazku z této smlouvy je zhotovitel (mandatář) povinen zaplatit objednateli (mandantovi):

- V případě, že zhotovitel (mandatář) nesplněním povinností vyplývajících z čl. II. odst.1.1 smlouvy způsobí prodloužení doby realizace výsadby zaplatí mandantovi smluvní pokutu ve výši ve výši 0,3 % z celkového plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení ( prodloužení realizace výsadby).

- Za nezpůsobilé výdaje vzniklé pochybením na straně zhotovitele (mandatáře), mandatář uhradí částku odpovídající výši nezpůsobilých výdajů,

- Za změny v realizaci projektu, jež nebyly předem schváleny objednatelem (mandantem) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkového plnění bez DPH za každý zjištěný případ.

- Za každý zjištěný případ chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů k fakturaci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč

- Za každý zjištěný případ chybějícího nebo chybného rozdělení fakturovaných nákladů dle jejich způsobilosti smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč

- Za každý případ, kdy zhotovitel (mandatář) odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení objednatelem (mandantem) smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč

- Za každý případ neplnění úkolů ze zápisů do deníku či zápisů z kontrolního dne v požadovaném termínu a rozsahu  smluvní pokutu ve výši  1 000,-Kč

- Nebude-li zhotovitel (mandatář) plnit ani po písemném upozornění ze strany objednatele ( mandanta) své povinnosti dle čl. II.  této smlouvy  a v požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každé porušení povinností zhotovitele (mandatáře) dle této smlouvy.

- V případě, že objednatelem (mandantem) nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel (mandant) povinen zaplatit zhotoviteli (mandatáři) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

- Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní pokuty je objednatel (mandant) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (mandatáře).

čl. XI.

# Splnění kvalifikačních kritérií

      - Zhotovitel (mandatář) je povinen prokázat splnění kvalifikačních předpokladů objednateli (mandantovi) kdykoliv v průběhu plnění této veřejné zakázky na základě výzvy objednatele (mandanta), a to do 7 dnů od doručení této výzvy.

      - V případě, že zhotovitel (mandatář) neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů na základě výzvy objednatele (mandanta) do 7 dnů od doručení této výzvy, je objednatel (mandant) oprávněn účtovat počínaje 8. dnem od doručení výzvy zhotoviteli (mandatáři) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkového plnění bez DPH uvedeného v čl. III. bodu 1. za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ, a to až do okamžiku ukončení této smlouvy.

      - Jestliže zhotovitel (mandatář) nesplní svou povinnost dle odst. 1 tohoto článku, může objednatel (mandant) od této smlouvy kdykoli odstoupit. Dojde-li k ukončení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany objednatele (mandanta) z tohoto důvodu, je objednatel (mandant) vedle odstoupení od smlouvy oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 % z celkového plnění bez DPH uvedeného v čl. III. bodu 1. V tomto případě se neuplatní sankce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

čl. XII.

# Závěrečná ujednání

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.: ………/RM1014/….. ze dne …….2013, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „…………………………………………………….., poř. č. …/2013.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.

- Mandant může smlouvu nebo její část vypovědět kdykoliv. Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní mandatář dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit mandanta na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (mandatář) povinen ihned předat objednateli (mandantovi) nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (mandant) je povinen uhradit zhotoviteli (mandatáři) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (mandatář) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel (mandatář) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel (mandatář) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (mandanta) všech jednání týkajících se předmětu smlouvy.

- Zhotovitel (mandatář) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (mandanta) postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Zhotovitel (mandatář) je povinen poskytovat objednateli (mandantovi) veškeré informace a doklady, apod. písemnou formou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.

- Příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1: Plná moc

Za objednatele (mandanta)	Za zhotovitele (mandatáře)

Datum: 		Datum:

Místo:   Ostrava                                                         Místo:    ……………

Ing. Dalibor Madej	…………….    (doplní uchazeč)

náměstek primátora

# Příloha č. 1 ke smlouvě č.: ……………………………

Počet stran: 1

# P L N Á  M O C

ke smlouvě č.: ……………………………………

na výkon inženýrské činnosti – odborného technického dozoru,  v rámci projektu

„Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava – 1.etapa, část B“

# Mandant:  	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

# IČ: 00845451

zastoupeno: Ing. Daliborem Madejem, náměstkem primátora

Mandatář: 	……….     (doplní uchazeč)

se sídlem: ……….

# IČ: ………..

jednající: ………….

- Mandatář bude jménem a na účet mandanta:

- zastupovat mandanta při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za mandanta písemnosti,

- v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

- Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění všech případných vad a nedodělků z přejímacích řízení (popř. kolaudačních řízení) a splnění všech činností uvedených v čl. II.  této smlouvy k projektu „Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava- 1.etapa, část B“.

V Ostravě dne:

|  |  | za mandanta |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ing. Dalibor Madej |
|  |  | náměstek primátora |

# Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V ………… dne:

|  |  | za mandatáře …….. |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

dále též mandatář ( zhotovitel)